סיכום פגישת עבודה עם הנהלת פרויקט הטרנספורמציה הדיגיטלית

פרויקט טרנספורמציה דיגיטלית — משרד המשפטים

הערה: כל הפרטים במסמך זה הינם נתוני דמה (Mock) שנוצרו לצורך סימולציית פרויקט בלבד.

| תאריך הפגישה: | 12 באוגוסט 2026 |
| --- | --- |
| שעה ומיקום: | 10:00–11:45, משרדי משרד המשפטים, ירושלים, קומה 5 |
| משתתפים: | עו"ד רחל בן-עמי (מנכ"לית המשרד), יואב פרץ (CIO), מעיין חן (מובילת הפרויקט, Meridian) |
| נכתב על ידי: | מעיין חן |
| סטטוס: | סופי — מאושר להפצה פנימית מוגבלת |

1. מטרת הפגישה

סקירת ממצאי שלב האבחון בפרויקט הטרנספורמציה הדיגיטלית של משרד המשפטים, ודיון בכיווני הפעולה האפשריים לקראת גיבוש תרחישי מבנה טכנולוגי עתידי.

2. עיקרי הדברים שהועלו

יואב פרץ ציין כי מערכת נט המשפט ומערכת רישום המקרקעין (טאבו) עדיין פועלות על גבי מיינפריים משנות ה-90 וה-2000, ללא תמיכת ספק פעילה.

זוהתה חפיפה תפקודית בין תהליך סריקת המסמכים הידני להנהלת בתי המשפט לבין הפורטל הדיגיטלי הקיים — הוצע לבחון אוטומציה מלאה.

עו"ד רחל בן-עמי הדגישה את החשיבות של עמידה בדרישות הרגולציה להגנת הפרטיות ובדרישות אבטחת המידע של מרכז הסייבר הלאומי.

הוסכם כי כל תרחיש עתידי יכלול הערכת עלות הטמעה חד-פעמית וכן חיסכון תפעולי שנתי צפוי.

נדונה האפשרות להעביר את מערכת מעקב תיקי ההוצאה לפועל לפלטפורמת SaaS חדשה עם ממשק API אחיד.

3. החלטות

Meridian תכין שני תרחישי מבנה טכנולוגי עתידי לפחות — "מודרניזציה מדורגת" ו-"טרנספורמציה מואצת מבוססת ענן" — לקראת ישיבת ועדת ההיגוי הבאה.

ייערך ריאיון פרטני עם כל אחד ממנהלי האגפים לצורך אימות היקפי המערכות והתהליכים.

יואב פרץ יתאם עם הרשות הממשלתית לחומרים דיגיטליים (מרכז למיפוי טכנולוגי) את בדיקת ההיבטים הרגולטוריים של תרחיש "טרנספורמציה מואצת".

4. משימות להמשך

| משימה | אחראי | מועד יעד |
| --- | --- | --- |
| הכנת מודל תרחישי מבנה טכנולוגי עתידי | מעיין חן | 19.09.2026 |
| ריאיונות עם מנהלי האגפים | מעיין חן | 22.08.2026 |
| בדיקת היבטים רגולטוריים ואבטחת מידע | יואב פרץ / הרשות הממשלתית לחומרים דיגיטליים | 05.09.2026 |
| אישור תקציב להטמעת מערכות (אם נדרש) | עו"ד רחל בן-עמי | 26.09.2026 |

5. הישיבה הבאה

ישיבת ועדת היגוי לסקירת תרחישי המבנה הטכנולוגי העתידי — 30 בספטמבר 2026.

מסמך זה מסווג כסודי ומיועד להפצה מוגבלת בלבד בקרב חברי ועדת ההיגוי.